

**第三方安全技术服务周报（157）**

**宁波繁安安全技术服务有限公司**

**2017年10月13日**

|  |
| --- |
| 一、企业安全管理服务情况 |
| 1、区域安全检查和服务情况  自（2017）年（9）月（29）日检查和服务至（2017）年（10）月（12）日，检查和服务（6）天，检查和服务（36）家次企业。本周检查问题（51）项，发出企业反馈单（22）张，已整改完成（50）项，整改完成率（98）%。本年累计检查和服务（1172）家次企业，累计检查问题（2204）项，累计已整改完成（2154）项，累计整改完成率（97.77）%，到期整改完成率（100）%。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **9月29日——10月12日检查和服务问题分布表** | | | | | | | | | | | | **类别** | **动火**  **作业** | **受限**  **空间** | **用电**  **作业** | **高处**  **作业** | **动土**  **作业** | **吊装**  **作业** | **断路**  **作业** | **盲板**  **抽堵** | **其他** | **合计** | | 本周检查 | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 51 | | 本年累计 | 303 | 26 | 581 | 403 | 18 | 262 | 4 | 12 | 595 | 2204 | | 备注： | | | | | | | | | | | |
| 2、安全技术服务情况  自（2017）年（9）月（29）日至（2017）年（10）月（13）日，为企业提供安全技术服务（12）次，本周安全技术服务涉及（6）家次企业。全年累计安全技术服务（418）次。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **9月29日——10月13日安全技术服务类别分布表** | | | | | | | | | | | | | **类别** | **动火**  **作业** | **受限**  **空间** | **用电**  **作业** | **高处**  **作业** | **动土**  **作业** | **吊装**  **作业** | **断路**  **作业** | **盲板**  **抽堵** | **其他作业** | **教育培训** | **合计** | | **本周服务** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | | **本年累计** | 53 | 27 | 1 | 42 | 0 | 25 | 0 | 1 | 236 | 33 | 418 | | **备注** | | | | | | | | | | | | |
| 二、下周安全技术服务重点项目  1、关注金海晨光（北区）4万吨加氢技改项目开展情况，并开展现场安全技术服务。  2、关注人健化学制药D1车间设备安装、并开展现场动态安全技术服务。  3、关注恒河材料科技ENB装置检修开展情况，并开展现场动态安全技术服务。  4、图锐新材料试生产安全检查服务准备工作。 |
| 三、繁安公司下周重点工作  1.继续做好2017年度第三方安全技术服务发票送达和合同款项回收工作。  2.继续开展各区域现场安全技术确认、区域安全检查和服务工作。  3.推进应急响应中心培训基地建设前期准备工作。  4.为合同危化企业开展各专业的安全联合大检查服务。  5.协助园区装置检修、改造企业做好现场风险管控工作。  6.继续协助宁波石化区安监局开展“安全生产标准化回头看“专项活动。  7.做好中金石化优化消缺项目的安全技术服务配合工作。  8.做好10月份宁波石化经济技术开发区第三方安全技术服务补贴工作。 |

繁安公司安全管理部